Kế Hoạch Chi Tiết Tuần 3: Quản Lý Backlog, Epics & Công Việc (Issue CRUD)

Mục tiêu Tuần 3: Xây dựng hoàn chỉnh phân hệ Quản lý Danh sách Công việc (Product Backlog), Nhóm hạng mục lớn (Epics) và đầy đủ các thao tác Thêm / Xem / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Lọc Công việc (Issue CRUD) theo đúng chuẩn Scrum/Jira dành cho nhóm sinh viên.

2. Thiết Kế Kỹ Thuật Trọng Tâm Của Tuần 3

2.1. Sơ Đồ Tuần Tự (Sequence Diagram): Tạo Công Việc Mới Với Mã Tự Tăng An Toàn

2.2. Quy Chuẩn Phân Loại & Ước Lượng Công Việc Cho Nhóm Sinh Viên

4 Loại Công Việc (IssueType):

STORY (User Story): Một tính năng hoàn chỉnh mang lại giá trị cho người dùng (VD: "Xây dựng cổng Giảng viên chấm điểm mốc tiến độ").

TASK (Kỹ thuật / Cài đặt): Công việc kỹ thuật hoặc thiết lập hạ tầng (VD: "Thiết kế bảngCSDL Prisma & Docker").

BUG (Lỗi phần mềm): Lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử cần sửa chữa.

REPORT (Tài liệu / Báo cáo đồ án): Loại công việc đặc thù dành riêng cho sinh viên (VD: "Viết Chương 2: Phân tích thiết kế và vẽ sơ đồ ERD").

Ước lượng độ khó theo chuẩn Scrum Fibonacci (Story Points):

1 SP (Rất nhỏ, ~1-2 giờ) • 2 SP (Nhỏ, nửa ngày) • 3 SP (Trung bình, 1 ngày) • 5 SP (Khá lớn, 2-3 ngày) • 8 SP (Phức tạp, 4-5 ngày) • 13 SP (Rất lớn, cần cân nhắc chia nhỏ).

Số điểm Story Points này sẽ được dùng trực tiếp làm đầu vào cho Thuật toán tính Điểm Đóng Góp Cá Nhân (Si) để chống tình trạng một người nhận nhiều task nhỏ dễ, trong khi người khác gánh các module cốt lõi phức tạp.